BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Quản lý đặt và hủy suất ăn trực tuyến (Online Meal Booking & Cancellation Management). Tổng hợp báo cáo suất ăn và quản lý công nợ (Meal Reporting & Cost Tracking Management).

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Thuộc Feature 1: "Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trước 9h30 hàng ngày, để tôi có thể chọn món ăn yêu thích và không bị bỏ lỡ bữa trưa dù làm việc từ xa." Thuộc Feature 2: "Là nhân viên hành chính, tôi muốn hệ thống tự động tổng hợp số lượng từng món ăn sau giờ chốt, để tôi tiết kiệm thời gian lập báo cáo cho nhà bếp."

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Hạng mục kỹ thuật: "Thiết kế và cấu hình cơ sở dữ liệu (Database Schema) cho hệ thống SmartCanteen." Giải thích: Đây là công việc hạ tầng kỹ thuật (Technical Task) không mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng cuối (End-user value) nhưng là nền tảng bắt buộc để các User Story về lưu trữ và xử lý dữ liệu hoạt động chính xác.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Testable Giải thích: Câu lệnh quá chung chung ("chạy nhanh", "dễ dùng", "cảm thấy hài lòng"), không có tiêu chí định lượng cụ thể để kiểm thử nghiệm thu. Viết lại chuẩn: "Là nhân viên, tôi muốn màn hình đặt món phản hồi kết quả trong vòng dưới 2 giây sau khi bấm xác nhận, để tôi không phải chờ đợi lâu khi thao tác."

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small Giải thích: Đây thực chất là một Epic gộp quá nhiều chức năng khác nhau, không đủ nhỏ để hoàn thành trong một chu kỳ Sprint. Viết lại chuẩn: "Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn và tổng số tiền phải trả trong tháng, để tôi dễ dàng kiểm soát chi phí cá nhân."

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given : Nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm nay và thời gian hiện tại là trước 9h30 sáng. When : Nhân viên chọn tính năng "Hủy suất ăn" và xác nhận trên ứng dụng. Then : Hệ thống cập nhật trạng thái đã hủy suất, thông báo thành công và không tính tiền bữa ăn đó vào công nợ tháng. |
| AC-02 | Given : Nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm nay và thời gian hiện tại là từ 9h30 sáng trở đi. When : Nhân viên thực hiện thao tác chọn hủy suất ăn. Then : Hệ thống từ chối yêu cầu, hiển thị thông báo lỗi "Đã quá thời gian hủy suất ăn trong ngày (9h30)" và giữ nguyên suất ăn. |
| AC-03 | Given : Nhân viên chưa hề đặt suất ăn cho ngày hôm nay. When : Nhân viên truy cập vào chi tiết bữa ăn của ngày hôm nay. Then : Hệ thống không hiển thị nút "Hủy suất" hoặc hiển thị thông báo "Bạn chưa đặt suất ăn cho ngày này". |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Shoud have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Could have |

Giải trình:

SC-03 (Hành chính xem báo cáo tổng hợp, 8 SP): Thuộc nhóm Must have vì giải quyết trực tiếp nỗi đau cốt lõi của hành chính (cắt giảm 45 phút tổng hợp thủ công mỗi sáng) và giúp nhà bếp chuẩn bị đúng định lượng. SC-07 (Chia sẻ thực đơn lên fanpage, 2 SP): Thuộc nhóm Could have vì đây là tính năng truyền thông phụ trợ, không ảnh hưởng trực tiếp đến luồng đặt cơm cốt lõi của nhân viên trong giai đoạn đầu.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Danh sách chọn: SC-03 (8 SP), SC-01 (5 SP), SC-02 (3 SP), SC-07 (2 SP). Tổng Story Point: 18 Story Point. Căn cứ lựa chọn: Tổng SP (18) bám sát năng suất trung bình (20 SP), đảm bảo tính khả thi cao, đồng thời tập trung giải quyết trọn vẹn các bài toán trọng tâm về đặt/hủy suất ăn và báo cáo cho hành chính.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

"Hoàn thiện tính năng đặt/hủy suất ăn cốt lõi cho nhân viên và tự động hóa báo cáo tổng hợp số liệu cho bộ phận hành chính."

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét: Dựa vào biểu đồ Burndown đến hết ngày làm việc thứ 5, đường lý tưởng còn lại 10 SP nhưng đường thực tế đang ở mức 15 SP (chậm hơn tiến độ kế hoạch 5 SP). Nhóm đang đối mặt với nguy cơ trễ hẹn hoàn thành Sprint Backlog. Đề xuất hành động: Scrum Master cần làm việc với nhóm trong buổi Daily Standup để tìm hiểu nguyên nhân nghẽn việc (bottleneck). Đồng thời, cân nhắc giảm bớt phạm vi (Scope reduction) bằng cách chuyển hạng mục phụ (như SC-07) sang Sprint sau để tập trung toàn lực hoàn thành các tính năng "Must have".